الية صرف مدفوعات المنافع الاجتماعية وجداول الصرف مفصلة حسب المشروع ومبالغها المدفوعة فعلاً.

المصدر: دائرة العقود والتراخيص

| # | الآلية المحدثة |
| --- | --- |
| 1 | استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 23169 في 2023 المعطوف على توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم (23010) ط لسنة 2023 تم زيادة المبلغ المخصص للمنافع لتصبح (10) مليون دولار وقد اعداد الية وزارية وتعميمها في 15/2/2024 |
| 2 | أعطاء صلاحية / تمت الاشارة الى أن للمجلس الوزاري للطاقة الصلاحية الكاملة في اختيار المشاريع الضرورية ضمن المحافظة وتكليف الجهة المعنية بالتنفيذ التي يراها المجلس مناسبة لأنشاء المشاريع الاستراتيجية ولتحسين واقع خدمي معين ان تطلبت الحالة وللسنة التقويمية المحددة وباقتراح من الشركة الاستخراجية. (مما يتطلب مصادقة جهة عليا على القرار) المبررات لتنفيذ مشاريع متلكئة او تنفيذ مشاريع استراتيجية |
| 3 | بموجب الالية وقرار مجلس الوزراء 23169 لسنة2023 يتم اعداد الخطة من قبل المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية على ان تقر هذه الخطة من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات |
| 4 | توزع مبالغ التخصيصات على الحقول والرقع الاستكشافية المشتركة بين المحافظات وفق نسب محددة حسب حجم العمليات البترولية في المحافظة في مرحلة التطوير والتي يتم تحديدها من قبل مشغل الحقل بموافقة لجنة الإدارة المشتركة بعد الاخذ بنظر الاعتبار التأثيرات الناتجة عن العمليات البترولية، اما في مرحلة الاستكشاف فأن توزيع مبالغ البنى التحتية يتم وفق مقدار المساحة الجغرافية للرقعة الاستكشافية في كل محافظة وحسب حدود الرقعة المثبتة تعاقدياً |
| 5 | وبضوء التخصيصات المصادق عليها إعداد خطة خمسية او لـ (3) سنوات بالمشاريع الخدمية المقترحة للمناطق القريبة من الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية او ضمن الحدود الادارية للمحافظة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية على ان تقر هذه الخطة من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وان تقدم الخطة المحدثة في بداية شهر حزيران من كل عام. مع ضرورة توفير كافة متطلبات تنفيذ المشروع من (الموافقات الاصولية وخلو المنطقة من النزاعات الاجتماعية والبلدية وغيرها). |
| 6 | تم تقسيم التخصيصات بعد الاطلاع على طلب اللجان النيابية لأعمال التشجير البيئي وتجهيز ودعم المرأه وكما يلي - تخصيص نسبة (90%) من مبالغ المنافع الاجتماعية للمشاريع التنموية والاستراتيجية وتحديد أولوية قنوات الصرف لمشاريع الصحة والسلامة والتعليم ومحطات تصفية وتحلية المياه وإنشاء الطرق وتدوير النفايات (Recycling)، وإنشاء دور لرعاية الأيتام وكبار السن والمشاريع ذات الاثر التنموي. - تخصيص نسبة (10%) لتنفيذ مشاريع التجهيز الخاصة بوزارتي التربية والصحة ومشاريع دعم المرأه ومشاريع التشجير البيئي وتأهيل مواقع الغطاء النباتي وتنميته داخل المدن او محيطها لزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر، وتقدم ضمن الخطة التي يتم اقرارها من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. |
| 7 | الإشارة الى تنفيذ المشاريع طبقاً لإجراءات التعاقد والشراء الموحدة (الملزمة للمقاولين). ولتجنب التأخير في تنفيذ المشاريع تم اقتراح يتم تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية والبنى التحتية (للحقول والرقع الاستكشافية) والاشراف المباشر عليها من قبل المشغل وفق عقود تصميم وتجهيز وتشييد (Engineering, Procurement, Construction)) وبعقود أدارة مشاريع ((Project Management Contracts المُعِدْة من قبل المُشغل، على ان تضم كلفة المشروع كلف الاشراف والسيطرة والرقابة وبمتابعة دورية من قبل التشكيل الاداري الرأسي في الشركة الاستخراجية او من يمثله، وتكون المتابعة مشتركة لمراحل تقدم العمل للمشاريع عن طريق هيئات التشغيل المشتركة لعقود جولة التراخيص الأولى كما تضمنت الية التنفيذ الفقرات التالية - على المشغل تنفيذ المشاريع المقترحة ولا يسمح له بالاعتذار وفي حالة تقديم مبررات واسباب منطقية (القوة القاهرة، مشاكل واسباب مالية) تحول دون امكانية التنفيذ وبموافقة لجنة الادارة المشتركة، للشركة الاستخراجية الحق في تكليف أحد مشغلي الحقول العاملين معها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية بعد استحصال الموافقة الوزارية عليها في حالة وجود بديل لتنفيذها. - بإمكان المشغل القيام بتشغيل عاملين بصورة مؤقته أن تطلب الامر ولفترة أنجاز المشروع فقط لغرض الأشراف ولتنفيذ تلك المشاريع وبالموافقة المسبقة من لجنة الادارة المشتركة مع عدم إلزام الشركات الاستخراجية بالتوظيف او التشغيل لتلك المشاريع. |
| 8 | يقوم المشغل بالتنفيذ والاشراف على المشروع بموجب عقود (EPC &PMC) وتقوم الشركة الاستخراجية وبالتعاون مع الحكومة المحلية او الجهة المستفيدة بتقديم الدعم والاسناد، وفيما يخص عقود جولة التراخيص الأولى يكون الاشراف عن طريق هيئات التشغيل المشتركة |
| 9 | تقوم الجهة المستفيدة (الحكومة المحلية والجهات ذات العلاقة) باستلام المشاريع المنجزة من المشغل لغرض الاشغال ومن ثم يتم اعلام دائرة العقود والتراخيص البترولية بالتسليم النهائي للمشروع. تم تحديد الجهة التي تقوم باستحصال الموافقات اللازمة |
| 10 | تلتزم الشركات الاستخراجية بنهاية السنة في (31/12/ من كل سنة) برفع تقرير للسيد الوزير المحترم تبين فيه نسب الإنجاز للمشاريع المخططة والتي تم تنفيذها وتعتبر معيار لتقييم أداء مشغلي الحقول ولجان الإدارات المشتركة والشركة الاستخراجية. |
| 11 | اعتماد الالية المصادق عليها لعام 2023 للعقود اللاحقة. |

- ملاحظة: اهم اهداف الالية المحدثة.

- ان الغرض من الالية المحدثة يكمن في التسريع من تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية بغية الاستغلال الامثل للتخصيصات المالية ولا سيما وان تلك التخصيصات قد تم زيادة بنسبة 100% عنما معمول فيه في الالية السابقة.

- ستوفر الالية المحدثة فرص عمل اضافية للخريجين العراقيين عنما كان معمول فيه سابقاً.

- توفير المرونة للمجلس الوزاري للطاقة في احالة مشاريع ضرورية لتحسين واقع معين وباقتراح من الشركة الاستخراجية وبغض النظر عن الخطة الموضوعة من قبل الحكومات المحلية